Raport

ID proiect 123

Titlul proiectului Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabila – PRO-DD

Beneficiar - Universitatea Transilvania din Braşov

Operatiunea –O.2.2.1

Perioada derulare proiect -01.03.2009-29.02.2012

## Contract nr. 11/01.03.2009

Regiunea-Centru

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR-46.020.000 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional-13.980.000 lei

Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului -26.236.884 lei

Obiectivul general-  Proiectul are ca scop realizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabila, ca entitate de cercetare de excelenta, menita sa asigure, prin activităţi si rezultate, creşterea competitivităţii economice la nivelul Regiunii 7 Centru si la nivel naţional precum şi a competitivităţii cercetării ştiinţifice româneşti la nivel european. Proiectul dezvolta cadrul, instrumentele si resursele necesare activităţii de cercetare, consultanta, servicii si formare a resurselor umane înalt calificate, pentru consolidarea parteneriatelor cercetare/învăţământ si industrie in vederea obţinerii de produse si tehnologii High-Tech, transferabile către mediul economic.

Indicatorii de realizare ai proiectului

| Indicator | Valoarea stabilită în contract | Valoarea obţinută până în acest moment |
| --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |
| Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) | nr. | 11 | cladire | 0 |
| Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr) | buc | 45 | buc | 0 |
| Total echipamente CD achiziţionate pe proiect (număr) | buc | 68 | buc | 7 |

Proiectul este in curs de derulare. Pana la data de 31.08.2010 s-a realizat Faza 1 a activitatii de constructie. Detalii despre evolutia proiectului la http://www.unitbv.ro/institut_prodd/index.php?id=8

Fotografii ale evolutiei lucrarilor de constructie, faza I, lunile iulie 2009-august 2010 la http://www.unitbv.ro/institut_prodd/index.php?id=3